Sprint 1

SIRE (Sistema de reportes de incidencias escolares)

### 1. Planificación

Objetivo: Generar la documentación para el desarrollo del software SIRE.

#### Actividades principales:

- Documentar el alcance del proyecto

- Definir técnica de recolección de datos (Encuesta)

- Establecer el equipo Scrum:

  - Product Owner (propietario del producto) Entidades Educativas

  - Scrum Master (Líder de proyecto Brenda Monserrath Luna Sánchez)

  - Equipo de desarrollo (Luis Andrés Ramírez Franco, René Lorea Ayala)

- Estimar tiempos y recursos iniciales. (Plan de trabajo Inicial-Diagrama de Gantt)

- Definir la duración del Sprint (4 semanas).

#### Entregables:

- Documento de alcance del proyecto (Fase 1)

- Diagrama de Gantt de proyecto

### 2. Planificación del Sprint 1

Objetivo:

1. Describir la propuesta de proyecto

2. Reconocimiento de que un proyecto puede llevarse a cabo. (Describir y utilizar una técnica de recolección de datos.

3. Determinar lo que el proyecto debe lograr (Objetivos específicos)

4. Definir la meta global del proyecto. (Objetivo General)

5. Definir las expectativas generales de los clientes, de la administración

o de los interesados.

6. Precisar el alcance general del proyecto. El alcance es el tamaño del

proyecto y determina cuántos recursos y tiempo se requieren.

7. Seleccionar los miembros iniciales del equipo. (Describir el rol o

funciones de cada uno de los integrantes en el desarrollo del proyecto)

8.Diagrama de Gantt.

#### Actividades principales:

- Reunión de planificación del Sprint semanal jueves.

- Asignar tareas y estimar esfuerzo.

| Actividad | Recursos | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rene | 11/09/25 |
| 2 | Andrés | 11/09/25 |
| 3 | Rene | 18/09/25 |
| 4 | Rene | 18/09/25 |
| 5 | Brenda | 25/09/25 |
| 6 | Andrés | 25/09/25 |
| 7 | Brenda | 02/10/25 |
| 8 | Andrés | 02/10/25 |

#### Entregables:

- Documento Word del alcance del proyecto con portada

- URL diagrama de Gantt https://yue101089.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiZTgzZmMyMTM1NmYwNDQ0ZGIzMzE2ZWQ4YjNmZmZmODYiLCJwIjoiaiJ9

### 3. Ejecución y Seguimiento del Sprint 1 (Desarrollo Iterativo)

.

#### Actividades principales:

- Desarrollo de documentación.

- Reunión de seguimiento — 15 minutos para sincronizar el trabajo.

- Ajustes del Sprint. (Control de cambios)

| Descripción del cambio | Fecha |
| --- | --- |
| Actualización de objetivo | 02/10/2025 |

#### Herramientas y artefactos:

- Diagrama de Gantt.

- Diagrama Kanban

### 4. Cierre del Sprint 1 (Revisión y Validaciones)

Objetivo: Evaluar resultados, recopilar feedback y mejorar el proceso para el siguiente Sprint.

#### Actividades principales:

| Nombre del documento o producto | Elaboró | Revisó | Fecha | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Rene,Andrés,Brenda | Cliente | 02/10/2025 | 1 |
| Fase 1 | Rene,Andrés,Brenda | Cliente | 09/10/2025 | 2 |

Sprint 2

SIRE (Sistema de reportes de incidencias escolares.)

### 1. Planificación

Objetivo: Desarrollar el diseño de la arquitectura y selección de metodología de seguimiento.

#### Actividades principales:

- Diagrama de casos de uso.

- Diagrama de base de datos. (E-R)

- Diagrama de clases.

- Metodología Scrum

- Diseño de tareas formato Kanban

Entregables:

- Documento con diagramas y descripción.

- Backlog Kanban

- Documentación sprint

### 2. Planificación del Sprint 2

Objetivo:

1. Diseñar y describir Diagrama de casos de uso.

2. Diseñar y describir Diagrama de base de datos. (E-R)

3.Diseñar y describir Diagrama de clases.

4.Diseñar y definir Formato de sprint.

5.Elaboración de backlog.

#### Actividades principales:

- Reunión de planificación del Sprint semanal jueves.

- Asignar tareas y estimar esfuerzo.

| Actividad | Recursos | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Andrés | 09/10/25 |
| 2 | Rene | 09/10/25 |
| 3 | Brenda | 16/10/25 |
| 4 | Brenda | 23/10/25 |
| 5 | Rene | 23/09/25 |

#### Entregables:

- Documento Word de diagramas con portada

- Enlace a Backlog

- Documento de sprint con portada

### 3. Ejecución y Seguimiento del Sprint 2 (Desarrollo Iterativo)

.

#### Actividades principales:

- Desarrollo de documentación.

- Reunión de seguimiento — 15 minutos para sincronizar el trabajo.

- Ajustes del Sprint. (Control de cambios)

| Descripción del cambio | Fecha |
| --- | --- |
| Agregar descripción de diagrama de casos de uso | 16/10/2025 |
| Agregar descripción de diagrama de base de datos | 16/10/2025 |
| Agregar descripción de diagrama de clases | 16/10/2025 |

#### Herramientas y artefactos:

- Drawio

- JIRA

- Kanban tool

- Herramientas office

### 4. Cierre del Sprint 2 (Revisión y Validaciones)

Objetivo: Evaluar resultados, recopilar feedback y mejorar el proceso para el siguiente Sprint.

#### Actividades principales:

| Nombre del documento o producto | Elaboró | Revisó | Fecha | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase de Diseño | Rene,Andrés,Brenda | Cliente | 16/10/2025 | 1 |
| Fase de Diseño | Rene,Andrés,Brenda | Cliente | 23/10/2025 | 2 |

Sprint 3

SIRE (Sistema de reportes de incidencias escolares.)

1. Planificación

Objetivo: Definición de requerimientos.

Actividades principales:

- Definicion de requerimientos Funcionales del sistema.

- Generación de check list de pruebas de caja Negra

Entregables:

- Documento con definición de requerimientos.

- Actualización de Backlog Kanban

- Actualización de diagrama de Gantt

- Checklist de pruebas para Sprint 3

2. Planificación del Sprint 3

Objetivo:

    - Definir requerimiento

      - Login

      - Menu Principal

      - Alta de usuarios

      - Alta de

    - Diseñar y describir pantallas.

    - Diseñar checklist de pruebas.

    - Actualización de backlog.

    - Actualización de plan de trabajo

Actividades principales:

- Reunión de planificación del Sprint semanal jueves.

- Asignar tareas y estimar esfuerzo.

| Actividad | Recursos | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brenda | 30/10/25 |
| 2 | René | 06/11/25 |
| 3 | Andrés | 13/11/25 |
| 4 | Brenda | 20/11/25 |
| 5 | Brenda | 27/11/25 |

Entregables:

- Documento Word con definición de requerimientos.

- Enlace a Backlog y Gantt

- Checklist de requerimientos

3. Ejecución y Seguimiento del Sprint 3 (Desarrollo Iterativo)

.

Actividades principales:

- Desarrollo de documentación.

- Reunión de seguimiento — 15 minutos para sincronizar el trabajo.

- Ajustes del Sprint. (Control de cambios)

| Descripción del cambio | Fecha |
| --- | --- |

Herramientas y artefactos:

- JIRA

- Kanban tool

- Herramientas office

4. Cierre del Sprint 3 (Revisión y Validaciones)

Objetivo: Evaluar resultados, recopilar feedback y mejorar el proceso para el siguiente Sprint.

Actividades principales:

| Nombre del documento o producto | Elaboró | Revisó | Fecha | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento | Rene,Andrés,Brenda | Cliente | 16/10/2025 | 1 |
| Fase de Diseño | Rene,Andrés,Brenda | Cliente | 23/10/2025 | 2 |